Tran Minh - S1220458028

Risikoplanung

# Stromausfall

* Datenverlust: dieses Risiko ist gering, weil Daten auf dem Server und auch auf Festplatte gespeichert werden.
* Während der Präsentation: wenn der Stromausfall zu lange dauert, muss der Termin verschoben werden

# Keine Server Verbindung

* Im Falle eines Serverproblems ist der Serverbeauftragte zuständig sich darum zu kümmern.
* Falls ein Verbindungsproblem während eines Termins mit dem Auftragsgeber auftritt, muss entschieden werden, ob der Termin verschoben werden soll.
* Ein Serverausfall über längere Zeit kann die Arbeitszeit verlängern.

# Mangelndes Knowhow

* Knowhow muss durch Recherche bzw. Kommunikation mit Betreuern und Auftraggebern erlangt werden.
* Dieses Risiko ist gering weil wir uns regelmäßig mit den Betreuen treffen und jeder Einzelne angehalten ist, bei Problemen nachzufragen.

# Ausfall von Mitarbeitern

* Dauerhafter Wegfall von Mitarbeitern aus der Projektgruppe durch Studienabbruch.
* Für alle Mitarbeiter sind Stellvertreter definiert, die bei einem Ausfall einspringen können, deshalb schätzen wir den Schaden als eher gering ein.