22.6.2015

Statusbericht



# Erfüllte Ziele

* Konsistente Datenbank erstellen
* Programmkonzept entwickeln
* Programm und Datenbank verbinden und Datenbank von Programm aus steuern können.
* Datenerfassung: Die Daten eines Bereichs sollen in einer Maske eingetragen werden können, nicht schrittweise
* Vor einer Änderung gewisser Attribute soll erneut nachgefragt werden, ob dies wirklich erwünscht ist. (teilweise schon überprüft)
* Nicht mehr aktive ArbeitgeberInnen oder persönliche AssistentInnen nicht löschen, sondern archivieren.
* Erstellung von Übersichten.

# Nicht erfüllte Ziele

* Personenverwaltung: Fertigstellung der Funktionen bearbeiten, hinzufügen, speichern und die Verknüpfen der Personen und Übersicht von einer Person
* Monatsabrechnung: Fertigstellung der Funktionen hinzufügen, bearbeiten und Fertigstellung der Leistungsaufzeichnung  
  **Begründung:** Mitarbeiterausfall

# Ziele für das nächste Jahr

* Erfolgsrechnung und Statistik
* Oberfläche und Benutzung barrierefrei: Kontrast soll einstellbar sein, Schrift größer/kleiner stellen   
  **Begründung:** Für diesen Schritt muss die Benutzeroberfläche festliegen, da darauf aufbauend die Barrierefreiheit verbessert wird. (Andernfalls würden etwaige weitere Arbeiten diese wieder verschlechtern.)
* Es soll möglich sein, Dokumente einer Person speichern und generieren zu können.

**Begründung:** Aufgrund eines Mitarbeiterausfalls war für die Erstellung dieser Funktionen keine Zeit mehr.

* Aktionen protokollieren und Benutzerverwaltung.   
  **Begründung:** Für diesen Schritt müssen die Funktionalitäten des Programmes fixiert sein, die über die Benutzeroberfläche aufgerufen werden. (Um nicht zu viel/unnötig zu protokollieren und die damit einhergehende Unübersichtlichkeit zu vermeiden.)