|  |
| --- |
| 13. April 2015 – Julia Kainmüller |

|  |
| --- |
| Protokoll |

# Teilnehmer

Emmanuel Helm

Katharina Zeiringer (PL)

Julia Kainmüller

Philipp Krainer

Thomas Stüttler

## Inhalt

Besprechung: Aufgaben für heute und morgen:

|  |  |
| --- | --- |
| Montag | Dienstag |
| Erstellung neuer Tasks:  ER-Modell: SQL Statements erstellen  Tabellen in Datenbank erstellen  Testdaten hinzufügen  Programmierrichtlinien  Datenbankeinbindung in C# recherchieren  Finale Besprechung mit Emmanuel über ER-Modell  Beginn der Ausarbeitung der Tasks | Tutorium C#  Ev. Tasks weiter bearbeiten  GUI-Konzept erstellen |

## Diskussion

Log4Net: zur Dokumentation der Veränderungen verwendet.

Da bald die Entwicklung mit C# beginnt, müssen die Kenntnisse vorerst aufgebaut/erweitert werden. Hier wenden wir uns an den Übungsleiter Emmanuel.

## Statusbericht/Ziele

Während nun die Erstellung der Tabellen in postgreSQL vorbereitet wird, wird die nächste Phase des Projektes vorbereitet: die Entwicklung in C#.

Nach dem morgigem Tutorium in C# wird entschieden, wie wir uns die Aufgaben der Implementierung aufteilen.