|  |
| --- |
| 05. Mai 2015 – Julia Kainmüller |

|  |
| --- |
| Protokoll – 2. Termin mit Auftraggeber |

# Teilnehmer

Emmanuel Helm

Oliver Krauss

Katharina Zeiringer (PL)

Julia Kainmüller

Philipp Krainer

Thomas Stüttler

Minh Luan Tran Doan

Karin Holzmann

Michael Hochmayr

## Inhalt

* Statusbericht
* Fragen und Diskussion

## Diskussion

Es wurden folgende Punkte betreffend SeLVeS besprochen:

* Es soll kein Zeitlimit geben, nach dessen Ablauf ein Benutzer automatisch ausgeloggt wird.
* Es soll möglich sein, innerhalb eines Anwendungsbereiches zu suchen und zu filtern (z.B.: PA)
* Monatsabrechnungen von Vormonaten sollen nur vom Admin bearbeitet werden dürfen
* In der Erfolgsrechnung wird nur die Kostenstelle „Persönliche Assistenz“ benötigt. Alle in der Excel-Datei vorhandenen Konten sollen als Testdaten bereits in die Datenbank gespielt werden. Die „Sonstigen Daten“ (unterer Bereich eines IST oder PLAN) müssen nicht gespeichert werden. Zwischensummen wie „Betriebsergebnis“ können gegebenfalls angezeigt werden.
* Fixdaten wie Stundensatz, Auszahlungsbetrag, Kilometergeld und Selbstbehalt, die für alle Personen gleich gelten, sollen auch einheitlich änderbar sein („Fixdaten ändern“)
* Ist ein Auftraggeber auf Reha, wird in diesem Zeitraum kein Selbstbehalt abgerechnet.
* Der Selbstbehalt wird auch dann nicht abgerechnet, wenn sich der Auftraggeber in der Pflegestufe 0 befindet.
* Das Pflegegeld kann für eine gewisse Zeit ausfallen.
* Für die Statistik sollen unter anderem Folgende Bereiche berücksichtigt werden:
  + In welchen Monaten fielen wie viele Stunden persönliche Assistenz an (über alle AG und auch einzeln)
  + Vergleich der konsumierten und bewilligten Stunden
* Auch die Leistungsaufzeichnungen der PA sollen verzeichnet werden. Hierzu werden wir noch Beispieldaten erhalten.

## Statusbericht/Ziele

Die Modellierung und Erstellung der Datenbank aufgrund der relevanten Daten ist fertig erstellt. Das Konzept der graphischen Benutzeroberfläche wurde heute ebenfalls durchbesprochen und für die Entwicklung freigegeben. Letzte Fragen und Unklarheiten wurden geklärt und das nächste Treffen wurde festgelegt:

### 3. Treffen mit Auftraggeber:

22. Juni 2015, 14:00 Uhr

SLI Oberösterreich